南京理工大学泰州科技学院绿化改造工程项目

招标文件

招标编号:2018.017

招标人（章）：南京理工大学泰州科技学院

时       间：      2018.3.26

前 附 表

| 项目名称 | 南京理工大学泰州科技学院绿化改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京理工大学泰州科技学院校区 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 高源辰 |  | 联系电话 |  | 0523-86151110、18262339555 |
| 项目承办单位 | 后勤保卫处 |  | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 项目预算 | 约34万元 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 工程施工完毕，并经校方初收合格后支付合同总额的90%；两年后栽植苗木100%存活并经校方终验合格后支付合同总额的10%。 |  |  |  |  |
| 供货期限 | 合同签订后，中标人须于20个日历天数内完成供货并栽植到位。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本二套副本 | 是否需要样品、设计图 |  | 是。提供投标苗木真实生长的彩色图片，该照片将作为评审及验收的依据；同时提供施工方案、种植施工效果图 |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00 投标保证金的形式：开标前汇入学校账号或者银行本票、银行汇票 开户名：南京理工大学泰州科技学院 开户行：交通银行泰州市新区支行 帐 号：384060400018170013220 投标保证金必须从投标人企业的法人基本存款账户交纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户交纳的投标保证金无效。 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的20个工作日内无息退还。 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。该项费用在递交投标文件时缴纳。 |  |  |  |  |
| 招标技术答疑、踏勘现场 | 招标人组织对招标项目进行现场咨询、查勘。 现场踏勘时间：2018年3月29日上午10:00前， 现场踏勘联系人：高源辰 投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字 。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京理工大学泰州科技学院资产与实验管理处 明德楼4508办公室 地址：江苏泰州市海陵区梅兰东路8号 联系人：毛老师 投标文件递交截止时间：2018年4月3日上午9:30前 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |

南京理工大学泰州科技学院绿化改造工程项目

招标文件

南京理工大学泰州科技学院绿化改造工程项目实行公开招标（招标编号，本次招标由学校资产与实验室管理处统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

二、项目描述

需完成工程量清单详见附表三，投标单位需达到以下要求：

1.为保证苗木的成活率及长势优美，需采用江苏地区本地苗木；

2.本工程报价包括：成型树木、挖工、包装、运输、上下吊装、移树种植（视现场而定）、种植、养护、农药、运输、养护及相关所有费用；

3.投标单位所种植的苗木需达到招标要求，并成活率达到100%；

4.投标单位需现场勘查、投标时提供施工方案、种植施工图和近三年内与本工程类似的业绩报告；

5.本工程工期为20日历天数，中标单位在招标人通知进场后，需在20日历天数内完成本工程；

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），营业执照经营范围包含园林绿化工程。

2、项目负责人资格要求:项目负责人须具备园林专业中级工程师证。

3、投标人具有类似工程业绩（须提供自2015年1月1日之后的中标通知书或合同，合同总价不得低于20万的合同至少一份，原件备查），并已按约定履行了相关义务。

4、委托代理人需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件。

5、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人须提供投标苗木真实生长的纸质版彩色图片。图片黏贴在A4纸上或直接打印在A4规格相片纸上并注明品种、投标单位名称、投标代表签字，照片必须和所投苗木要求相符。图片图像资料应取于拟供苗苗圃，不能使用网上照片，投标人对图片图像的真实性承担法律责任。图片图像资料作为评审、标后核查和验收苗木的依据之一。

6、投标人保证，一旦中标，提供的苗木必须苗木强壮、树干通直、树形不偏冠、株形完整（全冠）、无病虫害、树皮无机械损伤。在初验时，招标人发现存在上述质量缺陷，有权依据招标文件、投标文件要求投标人更换苗木。投标人应对更换后的苗木自更换之日起承担两年期的成活风险。

7、签订合同前，招标人将根据实际需要会同有关专业技术人员到中标候选人的苗木基地核查。主要核查图片与实物（拟供苗木）的吻合性。核查后发现图片与实物（拟供苗木）不相符合提供虚假资料的，将取消中标资格。

8、中标人所有供货的苗木，在种植及养护期间，如出现苗木枯黄及死亡现象，招标人有权要求按照苗木成活率承担方式要求中标人替换同等或同等以上质量要求的苗木，并对更换后的苗木自更换之日起承担两年期的成活风险。

9、投标人独立承担种植与养护人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人负责。

10、有在本校不良投标或经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止日前3个日历日内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应认真阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含苗木费、运输费（运到招标人指定地点）、装卸费、栽植费、养护费、苗木成活风险费、检疫费、机具费、人工、税金等的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

4、投标人响应本次投标，则视为中标人接受支付本次绿化项目的方案设计费¥2000元。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质、格式要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）不符合本招标文件第三条投标人资质要求的。

（4）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（5）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（6）投标报价高于项目预算以及明显低于市场价的。

（7）未按照招标文件要求提供苗木图片图像或提供虚假图片的。

（8）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选单位：

评标在学校纪检监察部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（50分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。

（2）投标人类似业绩（10分）：2015年1月1日之后投标人具有园林绿化工程项目实施的成功案例且单个合同总价不低于10万元（提供合同、用户单位验收证明的复印件并加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的证明材料必须反映出相关数据，否则视为未提供）的。合同总价10万—19万，一个案例得2分；合同总价20-29万，一个案例得3分；合同总价30万以上，一个案例得5分。最多得10分，未提供备查原件的不得分。

（3）施工及养护方案（20分）：根据投标人制定的施工方案（包含但不限于：施工技术标准、拟投入本工程的主要设施设备表、劳动力计划表、计划开竣工日期及施工进度网络图）、项目经理简历表、养护工作计划、养护具体措施、养活成活率承诺等的针对性、可操作性，给1-10分，不提供不得分。

（4）效果图（10分）：根据投标人设计的效果图，横向比较，最优方案给予10分，其次者8分，第3名6分，依次类推，排序第六及后者不得分。

（5）苗木样品（10分）：根据投标人提供的苗木彩色图片（主要评审品种、树形、树冠等），给1-10分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中资质审核的资质项、评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：法人授权书，被委托人身份证明，营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一），项目负责人园林专业工程师证书；委托代理人的本人身份证复印件、委托授权书原件等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人业绩证明：投标人具有类似工程项目的成功案例（中标通知书或合同原件，并提供该项目的联系人及联系方式）。

（5）施工及养护方案：投标人制定的施工方案及养护工作计划、养护具体措施、养活成活率承诺等。

（6）技术性能及先进性证明：提供所投产品的彩色图片或其他材料等。

（7）投标人认为其它需要说明和提供的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、投标文件的投递

投标文件应一式叁份（正本一份、副本二份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

附件一

投标函

南京理工大学泰州科技学院：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):              。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017年     月     日

报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理绿化用地 |  | 平方米 | 155 |  |  |  |
| 2 | 种植土回填 |  | 立方米 | 50 |  |  |  |
| 3 | 移、栽桂花 | 地径25CM，蓬径6M | 株 | 1 |  |  |  |
| 4 | 移、栽栾树 | 胸径22CM | 株 | 20 |  |  |  |
| 5 | 栽植榉树 | 胸径20CM，分枝点约2.5米（分枝点一致），高约7-8米，全冠 | 株 | 22 |  |  |  |
| 6 | 栽植毛鹃 | 蓬径30CM，高40CM，毛球栽植，25株/平方米 | 平方米 | 700 |  |  |  |
| 7 | 移、栽原有毛鹃 |  | 平方米 | 256 |  |  |  |
| 8 | 树池 | 平面20cm,深度扎根20cm嵌入式圆形树池 | 个 | 22 |  |  |  |
| 9 | 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

注：1、上述报价表中的总额包括苗木费、运输费（运到招标人指定地点）、装卸费、栽植费、养护费、苗木成活风险费、检疫费、机具费、人工、税金等。

2、上述报价表中合计总额须与投标函中投标报价一致。

3、所有报价保留小数点后一位。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年   月   日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），营业执照经营范围包含园林绿化工程。 |  |
| 2、项目负责人资格要求:项目负责人须具备园林专业中级工程师证。 |  |
| 3、投标人具有类似工程业绩（须提供自2015年1月1日之后的中标通知书或合同，合同总价不得低于20万的合同至少一份，原件备查），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 4、委托代理人需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件。 |  |
| 5、投标人须提供2015年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。 |  |
| （2）投标人类似业绩（10分）：2015年1月1日之后投标人具有园林绿化工程项目实施的成功案例且单个合同总价不低于10万元（提供合同、用户单位验收证明的复印件并加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的证明材料必须反映出相关数据，否则视为未提供）的。合同总价10万—19万，一个案例得2分；合同总价20-29万，一个案例得3分；合同总价30万以上，一个案例得5分。最多得10分，没有的不得分。 |  |
| （3）施工及养护方案（20分）：根据投标人制定的施工方案（包含但不限于：施工技术标准、拟投入本工程的主要设施设备表、劳动力计划表、计划开竣工日期及施工进度网络图）、养护工作计划、养护具体措施、养活成活率承诺等的针对性、可操作性，给1-10分，不提供不得分。 |  |
| （4）效果图（10分）：根据投标人设计的效果图，横向比较，最优方案给予10分，其次者8分，第3名6分，依次类推，排序第六及后者不得分。 |  |
| （5）苗木样品（10分）：根据投标人提供的苗木彩色图片（主要评审品种、树形、树冠等），给1-10分。 |  |

附件三

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理绿化用地 |  | 平方米 | 155 |  |
| 2 | 种植土回填 |  | 立方米 | 50 |  |
| 3 | 移、栽桂花 | 地径25CM，蓬径6M | 株 | 1 |  |
| 4 | 移、栽栾树 | 胸径22CM | 株 | 20 |  |
| 5 | 栽植榉树 | 胸径20CM，分枝点约2.5米（分枝点一致），高约7-8米，全冠 | 株 | 24 |  |
| 6 | 栽植毛鹃 | 蓬径30CM，高40CM，毛球栽植，25株/平方米 | 平方米 | 700 |  |
| 7 | 移、栽原有毛鹃 |  | 平方米 | 256 |  |
| 8 | 树池+恢复路面 |  | 个 | 22 |  |

附件四

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 账号是指：企业基本存款账户开户许可证上载明的账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 本表后应附企业营业执照、企业基本存款账户开户许可证等材料的复印件。

附件五：

绿化改造工程项目

现场勘察表

| 序号 | 公司名称 | 现场勘察人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

回   执

请有意参与我校绿化改造工程（项目编号：2018.017）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2018年3月30日前邮件形式报名412494390@qq.com，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：

年   月   日

| 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |