南京理工大学泰州科技学院工程施工

招 标 文 件

招标单位：南京理工大学泰州科技学院

项目编号：2018.094-5

项目名称：结构实验室建设项目-实验室装修改造(包五)

南京理工大学泰州科技学院

2019年05月 8 日

招标文件目录

一、前附表

二、招标项目要求

三、投标人须知

四、招标文件

五、投标文件要求

六、开标、评标

七、投标文件格式及附件

八、合同

九、工程技术要求及施工图

十、评标办法

一、前附表

| 项目名称 | 结构实验室建设项目-实验室装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 南京理工大学泰州科技学院校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 见清单 |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  | 合 格 |
| 招标预算 | 26.4万 |  |  | 标书工本费 |  |  |  |  | 200元 |
| 投标保证金 |  | 5000元，中标后自动转为履约保证金，工程竣工验收合格无质量问题及工资拖欠等情况后（无息）退还,未中标原款无息退还； |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金形式 |  | 现金、银行本票或汇票形式，兑换银行为交行，单独密封与投标文件同时递交（备注采购编号+项目名称）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质要求 | 建筑装饰装修工程专业承包叁级及以上相关资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 | 45 日历天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60日内有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件要求 | 正本1份，副本3份。 技术文件、报价文件均须单独装订，技术文件中不得包含报价内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 时间 |  | 2019年5月 14日上午10:00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点 |  | 南京理工大学泰州科技学院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 王卫 |  | 电话 |  | 18762339308 |  |  |
| 投标截止时间 | 2019年5月24日上午11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件递交地址 | 南京理工大学泰州科技学院资产与实验室管理处（明德楼4103） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标时间 | 2019年5月24日下午2:30 |  |  |  |  | 地点 |  | 南京理工大学泰州科技学院 评标室（明德楼4105） |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、招标项目要求

1、招标范围及已具备的条件：

（1）本次招标范围是：清单、施工图纸、施工要求标明的全部内容。

（2）场地三通一平已完成；施工用水、电满足施工要求；设计资料齐全；资金来源已落实；校内批准手续已办理。

2、资格审查要求：投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应资质。投标人须由法定代表人或授权委托人参加投标。提供投标企业法人代表身份证复印件或授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

3、关于资质、资信、业绩的要求：

装饰装修工程专业承包叁级资质及以上

4、工作内容要求：投标人须对施工图纸及招标文件中明确的全部工作内容进行投标。投标人应在招标方规定的时间内完成投标内容。

5、付款方式：

（1）第一次付款：工程竣工验收合格后付款90%；

（2）第二次付款：余款一年后付清。；

6、验收：由南京理工大学泰州科技学院资产与实验室管理处组织相关部门根据标准规范验收。

三、投标人须知

1、投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到招标文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后以书面形式答复所有投标人。如通知发出的时间较晚，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

3、答疑修改文件可视为对招标文件的修改，如招标文件与答疑修改文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准，并写入将来的合同文件中。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、投标人应准备“投标文件”正本一份和副本三份，并要明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。封面上须写明招标编号、项目名称。所有投标文件须全部装入一个大文件袋。文件袋所有骑缝处均须签章，保证密封合格。

5、不论招标、投标过程中的做法和结果如何，投标方均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、投标有效期应为60天，特殊情况下，招标方可于投标有效期期满之前，要求投标方同意延长投标有效期，投标方可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件，对于同意该要求的投标方，招标方既不要求也不允许其修改投标文件。

7、中标方应按指定的时间、地点与招标人进行合同洽谈。“招标文件”“答疑修改文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均作为合同的依据。

8、勘查现场：投标单位必须勘查现场以充分理解施工要求。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。

四、招标文件

1、招标文件组成

招标文件由本文件和所有发出的书面修改澄清通知等组成。

2、标书工本费

本工程标书工本费200元，无论中标与否均不退还，递交投标文件时交纳。

五、投标文件要求

1、投标文件的组成：

报价文件（须单独装订，A4纸打印并在封面注明“报价文件”）

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）授权委托书

（4）项目管理人员表

（5）投标报价（包括报价汇总表、报价预算书、工程量计算书、主要材料品牌用量表…）

技术文件（须单独装订，A4纸打印并在封面注明“技术文件”）详细完整的施工组织设计。至少应包括：

（1）设计深化施工图纸一套

（2）施工方案及主要技术措施

（3）施工质量管理及保证质量措施

（4）保证工期措施

（5）保证安全施工措施(包括突发事件的应对及处理措施)

（6）文明施工，减少污染和噪音的措施

（7）施工进度表

(8) 施工现场平面布置图及说明

(9) 现场施工资料及工程结算及时报送承诺及措施

2、投标报价

（1）投标方应在各自技术和商务占优势的基础上充分考虑本工程的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

（2）报价编制依据：根据现行《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及相关费用定额按优先顺序进行编制。材料计取单价参照泰州市当季造价信息。

（3）投标报价方式为固定单价报价，合同采用总价包干制。投标人报价时应充分考虑施工期间各类风险。

（4）若提供清单，所给清单的工程量和清单内容仅作为参考。投标单位应根据招标单位所给的图纸及施工要求重新计算完整的投标报价，投标报价应包括各分部分项工程的清单报价和具体的清单组成报价。图纸和施工要求中明确的施工范围若在招标方所给的清单中没有体现，投标单位可以补充工程量清单并组价，否则视为包含在其他报价中。

（5）发包人要求合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定，安全文明施工费不单独核算，由投标单位投标报价时自行考虑。

（6）报价单必须加盖单位公章，以人民币报价和结算，单位为万元，保留两位小数。法人代表或授权委托人签字。投标人应在“投标报价清单”中明确列出各分部分项工程单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准修改投标总价，投标授权委托人应签字确认。

以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。

六、开标、评标

1、开标时，招标方代表或学校纪检监察部门检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，招标方以单价修改总价进行评标，由此产生的一切后果由投标方承担。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件不响应招标文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

（4）质量、工期未响应招标文件要求的。

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照南京理工大学泰州科技学院采购管理暂行办法，由学校资产与实验室管理处抽取专家，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。按照得分高低排序两名中标候选人，并明确排名第一的为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以根据投标商家的多少考虑依次类推或重新招标。评标结果在南京理工大学泰州科技学院门户网站上发布中标公示 ，公示期满（无异议）后，中标人须在3天内签订合同，逾期视为中标人放弃中标资格。

5、在评标小组评议期间，招标方有权就投标文件中有关问题分别向投标方提出询问、质疑，并请投标方澄清其投标内容。投标方须保证手机联系方式畅通，因联系不畅导致的后果由投标方承担一切责任。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。重要或复杂的澄清答复应是书面的，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

6、在投标、评标期间，投标方不得向招标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证定标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评议成员之外。招标方不向未中标方解释原因。

七、投标文件格式及附件要求

封面

目录

（一）报价文件

1、投标函

2、投标函附录

3、授权委托书

4、项目管理人员表

5、投标报价（包括报价汇总表、报价预算书、工程量计算书、主要材料品牌用量表…）

（二）技术文件

1、施工方案及主要技术措施

2、施工质量管理及保证质量措施

3、保证工期措施

4、保证安全施工措施(包括突发事件的应对及处理措施)

5、文明施工，减少污染和噪音的措施

6、施工进度表

7、施工现场平面布置图及说明

8、现场施工资料及工程结算及时报送承诺及措施

文件袋封面

（正本一份\副本三份）

南京理工大学泰州科技学院                     工程

投标文件

（技术文件\报价文件）

投标单位： ______________________________(加盖公章)

项目编号：__________________________________________

法人代表：                               (盖章并签字)

授权委托人：                  手机号码：_____________

日    期：________________

注：非开标现场、非开标时间不得启封

1、投标函

招标人： 南京理工大学泰州科技学院

1、根据已收到的贵方招标编号为           的                    工程的招标文件，遵照南京理工大学泰州科技学院采购管理暂行规定，我单位经勘察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、和其他有关文件后，我方愿以人民币        万元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方将拟任　　为本次工程的项目经理，保证在           天（日历天）内竣工并交付。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、我方同意所递交的投标文件在前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

5、你方招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方保证按照南京理工大学泰州科技学院要求及时报送工程竣工结算资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：

日  期：

2、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程预算(万元) |  |  |  |
| 2 | 让利幅度 |  |  |  |
| 3 | 投标报价(万元) |  |  |  |
| 4 | 工期承诺 |  | 天 |  |
| 5 | 延期赔偿金额 |  |  | 每延期一天罚扣1000元，超期10天加倍罚扣。 |
| 6 | 质量承诺 |  |  | 未一次性通过竣工验收，除执行合同条款外，另罚扣1000元 |
| 7 | 安全承诺 |  |  | 与工程相关的一切安全责任由我方负责 |
| 8 | 主要保修项目及保修期 |  |  |  |
|  | 1） |  | 天（日历日） |  |
|  | 2） |  | 天（日历日） |  |
| 9 | 其他优惠条件 | 变更部分让利幅度不得低于5% |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

3、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南京理工大学泰州科技学院               工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

委托人：（签字）

被委托人：姓名       性别       年龄      工作单位

委托日期：

委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

4、主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 身份证 | 资质证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总部 |  |  |  |  |
| - 项目主管 |  |  |  |  |
| - 施工现场 |  |  |  |  |
| - 项目经理 |  |  |  |  |
| - 质量管理 |  |  |  |  |
| - 材料管理 |  |  |  |  |
| - 安全管理 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

5、报价汇总表

1、报价汇总表

2、分部分项工程量清单(包括工程量清单组价)

3、主要材料品牌用量表

4、工程量计算书

5、……

6、主要材料品牌用量表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、  合同(参照)

第一部分　　协议书

甲方：  南京理工大学泰州科技学院

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围： 包工包料

三、合同工期

开工日期：  年  月  日(以正式开工报告为准)。

竣工日期：  年  月  日(以正式开工报告类推)。

合同工期：     日历天 。本工程工期提前不奖，工期延误按     元/天罚扣。

四、质量标准

工程质量标准：         ，施工中出质量问题所造成的一切经济损失由施工方负责。

五、合同价款

金额（大写）          （人民币）￥       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)招标文件投标文件及其附件

(3)本合同专用条款

(4)本合同通用条款

(5)标准、规范及有关技术文件

(6)图纸、效果图

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：      年   月   日

合同订立地点： 南京理工大学泰州科技学院

本合同双方约定合同签字盖章审签后生效，未审签的合同不予补审签。

甲方：  (盖章)                   乙方：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字并盖章）                        （签字并盖章）

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分　　通用条款（略）

第三部分　　专用条款

1．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)补充协议（如果有）（2）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）招标文件（5）投标书及附件（7）本合同通用条款（8）标准、规范及有关技术文件（9）图纸（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2．语言文字和适用法律、标准及规范

2.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》

3．图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前五天，向承包人提供完整的施工图纸（ ）套(含需返给发包人的两套竣工图)

4.双方一般权利和义务

4.1 工程师

4.1.1发包人派驻的工程师

姓名：              ，  负责施工现场管理、协调，并按学校相关规定办理签证、变更。

4.1.2. 项目经理

姓名：                ，项目经理职责：

4.2 发包人工作

4.2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电，管线接到场地规定范围内。

4.2.2.图纸会审和设计交底时间:开工前三天

4.3承包人工作

4.3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度表30日，需发包方确定品牌及价格的材料至少提前7天提出。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：　承包人施工场地范围内的安全保卫由承包人负责并积极配合发包方做好公共区域的安全保卫工作

（3）向发包人提供的办公和生活房屋设施的要求：   不提供           。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按泰州市相关文明工地的要求执行

（5）双方约定承包人应做的其他工作：无发包方或有关管理部门的停工令，不得停工。

5.质量与验收

5.1 隐蔽工程和中间验收（双方约定）（防水、基层做法）

5.1.1双方中间验收部位：

6.安全施工。承包方对施工安全承担全部责任。

7.合同价款与支付

7.1合同价款及调整

结算方式：中标总价

7.2工程款支付

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的90%；

2）第二次付款：一年后结清余款。

7.3材料设备供应

7.3.1 发包人供应材料设备

1 .发包人供应材料设备的结算方法：                       。

2.承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：①符合规范要求。符合国家标准。质量不合格的材料，发包方有权不准使用，已经使用的需拆除更换，一切损失由承包方承担。②按市场信息价定价的材料，按信息价指定的品牌及规格购买，由发包人及承包人共同定价的材料，按双方确定的品牌及规格购买。

8.工程变更：所有变更和签证按南京理工大学泰州科技学院相关规定程序办理，否则无效。

9.竣工结算审计：

1工程竣工验收后3个月内须报送结算审计资料；

2本工程中发生工程变更、工程签证及非定额用工的，按南京理工大学泰州科技学院相关规定执行；

3学校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

审计费用按第三方审计公司规定支付。

10.竣工验收：

10.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后，承包人28天内提供两套竣工图、工程档案资料及竣工验收报告。发包人收到后28天内组织有关单位进行验收,并在验收后14天内提出修改意见。竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交结算报告，发包人收到后28天内进行确认或提出修改意见。

10.2竣工时间：                    。

11.违约、索赔和争议

11.1 违约

11.1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的工期延迟违约责任：每逾期一日，罚款1000元，超期10天加倍罚扣。

承包人违约应承担的质量违约责任：工程不能一次性验收合格，扣除工程结算造价的10‰，并返工至合格，返工费由承包人承担。

11.2 争议

11.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请  合同双方  协商解决

(2) 其次请　泰州市建设行政主管部门　  调解；

(3) 调解不成，约定向 泰州市仲裁委员会 提请仲裁。

11.3.合同份数

11.3.1双方约定合同副本份数:    副本四份，双方各持贰份

九、工程技术要求和工程量清单

结构实验室装修改造工程清单

| 序号 | 项目 | 具体要求 | 数量 | 分项报价 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有窗洞拆除 | 将原有窗户拆除并对上方结构进行加固处理采用100*40*15C型钢进行加固 | 24平米 |  |  |
| 2 | 冷却池池口拆除 | 原有冷却池池口拆除并将垃圾清运处理 | 22平米 |  |  |
| 3 | 户外绿化铲除 | 将原有绿化铲除清运处理 | 22平米 |  |  |
| 4 | 二层控制室墙体拆除 | 原有墙体拆除，地面及墙面水泥抹灰处理，刮一遍白水泥，两边腻子粉打磨两次，粉刷两边乳胶漆（乳胶漆选用立邦新时时丽） | 36平米 |  |  |
| 5 | 监控 | 保证实验室内无安全死角，录像时长满足30天以上，摄像头：海康400W网络高清 录像机16路4盘位 ， 32寸视屏监视器 | 1套 |  |  |
| 6 | 弱电改造 | 1000*600*600图腾网络机柜 网线：安普超五类 配理线架 配线架，二楼控制室配空调线，网络孔，照明线路等，控制线路等，要求每路功率不少于5kW，其中供电电面板不少于12个 | 15米 |  |  |
| 7 | 电动移动门 | 定制不锈钢电动平移门 9000*2600 要求轨道为：上悬下嵌 电机采用诺玛电机 双面敷设1.2MM304不锈钢板材要求表面平整抗风 | 1 |  |  |
| 8 | 桥架 | 连接反力墙与二楼控制室 | 8米 |  |  |
| 9 | 户外设备平台 | 要就下挖1.5米深进行现浇处理最终承载不小于5吨 | 10平米 |  |  |
| 10 | 冷却池填平 | 回填土夯实，表面水泥砂浆找平 | 30立方 |  |  |
| 11 | 二层控制室新做铝合金窗 | 采用1.5MM断桥铝（凤铝）0.6钢化中空夹胶玻璃 | 26平米 |  |  |
| 12 | 二层控制室顶面密封 | 采用0.8钢化玻璃敷设 | 20平米 |  |  |
| 13 | 二层控制室新做钢化玻璃门 | 定制12MM钢化无框玻璃门，含有门禁系统 | 3平米 |  |  |
| 14 | 钢架彩钢夹芯板棚 | 搭设高度约4.5m，要求彩钢夹芯屋面板厚度为100mm，做好接缝、嵌缝等处理，投标时要求附上的深化设计方案 | 160平米 |  |  |
| 15 | 钢架彩钢夹芯板棚地面找平 | 找平厚度为5cm , 面层厚度为2cm ，不少于2遍 | 160平米 |  |  |
| 16 | 沉淀池 | 长2米，宽2米，深1.5m，含安全防护栏 | 6立方 |  |  |
| 17 | 上下水路改造 | 改造结束后，应保持上下水路畅通 | 1项目 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （万元） |

备注:实际工程量以实际现场测量为准.

十、评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1 |  | 分值构成 (总分100分) | □深化设计方案：□合格制 ☑打分制 25 分 ☑投标报价： 65 分 ☑类似工程业绩： 10 分 |
| ##### 1.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以有效投标文件的投标报价的最低值为评标基准价。 说明： 1投标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误的报价; 2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |
| ##### 1.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| ##### 1.4 | 深化设计方案评分标准 （25分） | 总体设计方案科学性、合理性（4分） | 总体方案设计合理得4分，基本合理得2分，不合理不得分 |
|  |  | 材料品质（包括钢材的标号，规格，涂料，螺栓，防水材料）（8分） | 主要材料市场评价较高得8分，有一项材料市场评价一般减1分 |
|  |  | 质量安全管理体系与措施（2分） | 质量安全管理体系措施合理得2分，缺一项扣1分 |
|  |  | 图纸的完整性（9分） | 图纸完整得9分，每缺一项扣1分 |
|  |  | 施工工法的合理性（2分） | 合理得2分，不合理不得分 |
| ##### 1.5 | 投标报价评分标准 （75分） | 投标报价 （65分） | 投标报价等于评标基准价得满分；投标报价与评标基准价相比，每高1%扣 0.5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
|  |  | 类似工程业绩 （10分） | 近年承担过单个工程学校或政府装修工程的得8分。每增一个加一分。 本项最高得10分，每个业绩按最高分值得分，单个业绩不重复计分，业绩不累积计分。 |
|  |  |  | 每个业绩按最高分值得分，单个业绩不重复计分，业绩不累积计分。有效期均为3年。“有效期”指竣工证明载明的日期至招标公告发布之日。同时提供施工合同（由建设单位、施工单位共同盖章认可） |